教体局述职报告

尊敬的各位领导：

下面我就全县前段教育工作开展情况进行简要汇报。

一、学校建设项目进展情况

1.在建的项目。实验高中的教师周转宿舍、高三教学楼、高一教学楼和学生宿舍食堂、高二学生宿舍食堂已经竣工；综合楼和高二教学楼已完成主体建设；道路管网、河道绿化等附属设施正在施工；高三学生宿舍食堂和实验楼、音体馆已完成招标。一高中附属初中教学楼、宿舍楼已竣工投用，运动场已完成图纸设计，正在筹备立项。实验初中南、北教学楼竣工投用，实验综合楼主体正在建设，道路管网、体育场正在进行财政投资评审。城区六小、城区十小的教学楼竣工投用，道路管网和操场等附属设施正在建设。城郊两所九年一贯制寄宿学校，小河里学校宿舍和食堂主体已完成，移民学校综合楼正在进行设计和立项。幼儿园项目涉及9个乡镇中心幼儿园，主要建设教学楼和配套附属工程，袁店乡中心幼儿园等7所幼儿园已经竣工投用，独树镇中心幼儿园和古庄店镇中心幼儿园正在建设。县三园改扩建项目已完成招标，老楼已拆除，正在办理前期开工手续。

2.启动的项目。释之学校和张骞学校已完成设计立项，进行了边界确认，完成了地质勘查报告，正在进行征地工作。七峰学校已完成设计招标，正在进行设计方案修改。

二、教育教学管理工作情况

1.教育教学质量建设。今年高招全县共有1651人进入一本线，其中普通类一本进线1427人，3人已被空军航空大学录取，1人被清华录取，高中教育质量位居全市第一方阵。教体局、一高中、五高中等3个单位和4个人将获得市委、市政府记功嘉奖。全县中招成绩比去年有较大的提升，继续保持在全市前列。

2.教师队伍建设。今年全县招聘高中教师130名，小学教师260名。8月份对方城籍在外返县优秀教师进行面试，近日将对18名人员进行政审。选调126名乡镇教师到城区任教工作正在进行。利用暑假重点对新入职教师和薄弱学科教师进行了乡校级培训。

3.学校安全工作。县五部门6月份以来组成6个检查组对全县282家校外培训机构和托教班进行了安全检查，下发了停业整顿通知书。教体局连续召开5次安全会议，组成18个检查组，排查出安全隐患1465处，建立问题台账，督查整改。至目前，学校安全隐患基本清零。暑期还强化抓好防溺水工作，有效防止了事故发生。

4.疫情防控和开学筹备工作。在前期严格管控的基础上，近期落实网上教学，分批组织秋期开学。继续督促12-17岁以上学生接种疫苗，实行日通报和追责制度，本月25日前全部完成接种任务，做到应接尽接。进一步核对全县师生员工未接种疫苗人员名单和未接种原因。继续加强师生信息排查工作，密切关注返回人员的管控情况。

三、市定重点民生实事进展情况

教体局今年承担的重点民生实事主要有城区义务教育阶段学生午餐供应、实施课后服务、教师周转宿舍建设、特岗教师招聘共四项工作。

1.城区义务教育阶段学生午餐供应工作。城区共有非寄宿制义务教育阶段学校20所（其中公办14所，民办6所），在校学生3.25万人。其中16所建有学生食堂，提供午餐服务，用餐学生2.98万名。目前还有4所学校未实施午餐供应，分别是县三小、五小、七小和龙城小学。去年确定城区第一批午餐供应试点学校是县二初中、县八小和县实验小学（北校区），此后全面铺开。下步将在全县推进义务教育阶段学校午餐供应工作。

2.教师周转宿舍建设。今年全县农村教师周转宿舍项目建设任务16套，涉及独树六小和小史店大林头两所学校。目前两所学校地基均已完成。

3.课后服务工作。根据上级政策，经县六部门研究，全县提供课后服务的学校（不含教学点、寄宿制学校）共有111所，今年秋期实现“5+2”模式全覆盖。现在亟须上级出台延时服务收费指导价格。

4.特岗教师招聘工作。今年我县计划招聘特岗教师480人，全省笔试工作已结束，我县面试工作将在9月8日进行。特岗教师全部按要求分配到农村学校任教。

四、下步将要开展的重点工作

1.开展开学筹备情况督导检查。为保证如期分批开学，重点对各学校疫情防控、疫苗接种、教师到位、校园安全等开学准备情况进行督导检查。逐校对照《河南省各级各类学校2021年秋季学期返校开学条件清单》（十个落实）、《学校疫情防控工作督查表》和校园安全的相关要求，分批次进行督导检查和开学条件验收。

2.加快教师招聘工作进度。对申请回县任教人员进行政审，对城区选调的教师和特岗教师进行面试，开展第六届教学名师评选、县级最美教师和首批县级教育世家表彰工作。

3.积极组织开展招生工作和网上授课。公布城区各学校招生范围、招生要求，严格管理初始年级招生工作，努力使初始年级达到标准班额。在因疫情防控延迟开学期间，积极组织师生开展线上教学，实现“停课不停学”。

4.加快推进学校项目建设。一是筹建产业技术学院项目拟分三步走，由四川西南航空职业学院在县中等职业学校先期开设中职班，再联合设置航空服务类中专学校，条件成熟后申办大专学校。二是制定《义务教育薄弱环节改善与能力提升工程2021-2025》工作方案。三是督促小史店镇二初中宿舍楼项目和广阳镇佟庄小学等15所中小学项目全部开工建设。四是完善杨集镇尤庄小学等11所中小学政府采购招标资料，早日进入招标程序。

2021年9月5日