2021年1-8月份全县经济运行情况通报

（2021年9月22日）

**下面，我简要通报1-8月份全县经济运行情况：**

今年以来，全县上下紧紧围绕年初确定的目标任务，坚持稳中求进工作总基调，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全县经济运行呈现“稳中加固、稳中向好”态势。

一、主要经济指标运行情况

上半年,全县地区生产总值完成134亿元，增长12.9%，高于全市平均水平1.4个百分点，居全市第3位，较一季度提高3个位次；城乡居民人均可支配收入9639.6元，增长10.9%，其中，城镇居民可支配收入完成1.73万元，增长8.5%，农村居民可支配收入5652.7元，增长12.5%。1-7月份，固定资产投资增长17.6%，比去年同期提高6.2个百分点，高于全市平均水平7.1个百分点，居全市第1位，较去年同期提升2个位次；1-8月份，规模以上工业增加值增长14%，比去年同期提高11.6个百分点，高于全市平均水平0.9个百分点，居全市第4位，较去年同期提升7个位次；社会消费品零售总额完成101.7亿元，增长13.6%，比去年同期提高22.4个百分点，居全市第9位，较去年同期下降3个位次。

二、财政金融运行情况

1-8月份，一般公共预算收入完成7.5亿元，占年初预算10.8亿元的69.3%，进度居全市（12个县市区）第7位，同比增长6.1％，增幅居全市第12位。其中，税收收入完成4.45亿元，占年初预算7.57亿元的58.7%，增长25.4%，占一般公共预算收入的比重达到59.4％，比去年同期提高9.2个百分点；非税收入完成3.05亿元，占年初预算的3.25亿元的93.8%，比去年同期下降13.4个百分点。

止8月底，全县金融机构存款余额346亿元，较年初增长14.9%，居全市第1位（13个县市区）；贷款余额169.2亿元，较年初增长10.9%，居全市第8位；存贷比为48.9%，居全市第8位。其中，工业贷款余额12.06亿元，较年初增加6.6%，有力支撑了全县工业企业发展。

三、重点项目建设情况

**（一）市定绩效考评项目进展情况。**纳入2021年度全市绩效考评5000万元以上固定资产投资项目71个，总投资297.7亿元，1-8月份完成投资91.9亿元，占年度计划投资93.5亿元的98.3%。其中，新开工项目53个，总投资155.9亿元，完成投资54.7亿元，占年度计划投资58.9亿元的92.9%；续建项目18个，总投资141.8亿元，完成投资37.2亿元，占年度计划投资34.6亿元的107.5%。

**（二）省市重点项目进展情况。**省市重点项目18个，总投资123.1亿元，1-8月份完成投资34亿元，占年度计划投资40.7亿元的83.5%。其中，省重点项目6个，总投资81.3亿元，完成投资18.3亿元，占年度计划投资27.1亿元的67.5%；市重点项目12个，总投资41.8亿元，完成投资15.7亿元，占年度计划投资13.6亿元的115.3%。

**（三）地方政府专项债券项目情况。**2020年地方政府专项债项目共9个，总投资12.1亿元，发行债券5.12亿元。目前已完成投资9.8亿元，投资完成率80.8%；2021年发行地方政府专项债项目13个，总投资54.5亿元，发行债券14.08亿元。止目前，8个项目已开工建设，完成投资3.9亿元，投资完成率7%。

**（四）拟纳入国、省“十四五”规划情况。**目前，共12个项目初步纳入国家、省规划。其中，汉山水库项目纳入国家水利部《“十四五”水安全保障规划》（草案），南水北调中线工程贾河调蓄水库纳入《河南省“十四五”水安全保障规划》（初稿），河南省长征国家文化公园纳入《长征国家文化公园重大项目建设方案》（征求意见稿），长城国家文化公园纳入《长城国家文化公园建设保护规划》。伏牛山东麓七峰山旅游圈项目已纳入《河南省“十四五”文化和旅游发展规划》（拟定稿），超精密数控机床及高端五轴车铣机床的规模化制造项目已纳入《河南省“十四五”战略性新兴产业发展规划》（征求意见稿）。中南钻石高品级工业钻石宝石级钻石系列化建设、年产5000吨中药配方颗粒等6个项目，目前已初步纳入省相关专项规划。

通报已经印发给大家，其他内容不再一一宣读，通报完毕。