〔2022〕 号

2022年 月 日，受县长李霞委托，县委常委、常务副县长徐明，县政府党组副书记郭鹏主持召开县长办公会议，对方城县杨集镇环七峰山旅游道路改建工程有关问题进行了认真讨论研究。现纪要如下：

会议认为：近年来，方城县旅游产业发展迅猛，七峰山、七十二潭两个4A级景区知名度、影响力不断提升，但由于两景区均位于杨集镇，区位相邻，主要通行道路仅有S239一条省级公路，旅游旺季经常发生交通拥堵，严重影响道路通行。为有效缓解S239交通通行压力，改善景区通达条件，助推乡村振兴，亟需加快推进杨集镇环七峰山旅游道路改建工程。

会议决定:

1.关于前期手续办理问题。根据省交通运输厅《关于进一步规范农村公路建设项目前期工作的通知》要求，按照“容缺办理”原则，简化程序，加快办理前期手续。

2.关于资金问题。该项目总投资4746.6658万元，其中上级补助资金1400万元，剩余部分由县财政列支。

3.关于土地问题。由杨集镇负责，县自然资源局、交通运输局等相关部门配合，对该项目涉及占用的“基本农田”，抓紧协调推进，确保工程顺利实施。

4.关于征地拆迁补偿问题。该项目涉及的农户房屋等地上附属物拆迁安置、征地协调工作由杨集镇负责，拆迁补偿资金由县财政采取以奖代补形式予以解决。

以上研究决定事项，如与国家法律法规政策不一致，按国家法律法规政策执行。

参会人员：徐 明 郭 鹏 贾贵海 张金付

 王 宏 娄桂献 谢晓民 冯 冰

2022年 月 日

主办：县长办公室 督办：方城县效能中心

本期发：县政府各位县长，县直有关部门。

方城县人民政府办公室 2022年 月 日印发

（共印 份）