县发改委2021年1-8月述职报告

（2021年9月6日）

今年以来，在县委、县政府的正确领导下，县发改委严格落实县委、县政府各项决策部署，恪尽职守、履职尽责，各项工作任务扎实推进，现将有关情况报告如下：

一、主要工作开展情况

（一）加强项目建设，增强发展后劲。纳入2021年度全市绩效考评的5000万元以上固定资产投资项目71个，总投资297.7亿元，完成投资91.8亿元，占年度计划投资93.4亿元的98.3%；省市重点项目18个，总投资123.1亿元，完成投资34亿元，占年度计划投资40.7亿元的83.5%。前三批集中签约项目7个，总投资20.3亿元，集中开工项目58个，总投资132.3亿元，完成投资45.7亿元，占年度计划投资54.3亿元的84.2%。省“982”补短板工程项目73个，总投资273.2亿元，完成投资53.9亿元，占年度计划投资63.3亿元的85.1%。谋划储备2021年专项债券项目87个，总投资296.4亿元，拟申请债券金额150.3亿元。止目前，已发行项目13个，总投资54.5亿元，发行金额14.08亿元。汉山水库、南水北调中线工程贾河调蓄水库、长征和长城国家文化公园、超精密数控机床及高端五轴车铣机床的规模化制造项目等12个项目初步纳入国家、省专项规划。

（二）优化营商环境，服务经济发展**。**制定《方城县优化营商环境工作考核奖惩暂行办法》《方城县优化营商环境问题专项整治行动方案》等文件，制定县处级领导分包优化营商环境重点工作一览表，积极参与省、市评价工作，在市第二季度评价中居全市第8位。

（三）围绕重点任务，推进中心工作**。一是**信用信息归集共享全面推进，大数据与社会信用体系实现融合发展，“双公示”做到行业全面覆，公示信息36.1万条，28.3万农户和5440家新型农业主体全面归集入库；持续推进企业入驻“信豫融”平台，入驻“信豫融”平台企业达到201家。**二是**加强粮食和物资储备。做好粮食出库工作，累计成交小麦近30万吨；顺利完成通过全市粮安考核考核工作；75万吨粮食和物资储备库建设项目的环评、可研审批等前期工作已完成；积极储备防汛物资，组建39支防汛队伍计253人，配备防汛水管3700米、沙423方、编织袋计1.3万条，麻袋2万条，水泵27台（套）等。同时，按照全县安排部署，紧急采购应急救灾物资3大类29种4504件/套，已到位70%。**三是**扎实做好价格收费管理工作，持续开展汛期、疫情期间价格日监测工作。

二、存在问题

**一是**发展后劲不足。招大引强力度不够，缺少投资大、效益好、带动强的优质项目；**二是**项目储备不足，缺少规模以上、高新技术型工业项目，特别是“主新特”项目；**三是**项目统计入库率较低。70个市级考评项目12个未入库，4个第二批省重点项目未入库，58个前三季度集中开工项目27个未入库；**四是**项目建设进展不平衡，项目实际完成投资额较低，与上报数据差距较大；个别项目因土地、资金等问题，未实质性开工建设。

三、下步措施

（一）强化项目谋划招引**。**紧扣“主新特”产业布局，围绕延链补链强链，谋划出产业招商图谱，开展精准招商；认真贯彻落实习近平总书记视察调研南阳重要讲话和指示精神，主动对接国家、省“十四五”规划、省级专项规划，立足京津冀、长三角、珠三角、“一带一路”等区域，瞄准国际国内500强、行业领军企业、知名企业开展靶向招商、链式招商、以商招商，探索产业链招商、股权招商等新模式，积极调动园区企业、行业协会及中介组织积极性，充分发挥百人招商团队、驻外办事机构和招商引资服务联络组作用，严格落实“三个一”工作机制，发扬“六皮”精神，瞄准年度目标，招引一批技术含量高、带动能力强、发展前景好、具有蜂王效应的大项目好项目。

（二）加快推进项目建设**。**对重点项目企业采取“分类指导、领导分包、现场办公、项目调度”等办法，帮助企业解决实际问题。针对项目建设进展不平衡问题，深入单位抓督促、亲临现场解难题，全面掌握、全力破解项目建设中存在的困难和问题，强力推进项目建设；对进展缓慢项目，重点协调解决项目建设遇到的资金、土地、环境保障等实际困难，挂图作战、倒排工期，迎头赶上。

（三）优化提升营商环境。**一是**深化审批制度改革。深入推进工程建设项目审批制度改革，对标先进找差距、补短板，按照“四减一造两提”要求，努力打造审批最少、流程最优、体制最顺、机制最活、效率最高、服务最好的政务环境。**二是**完善推进机制。认真贯彻落实《河南省营商环境条例》，进一步减少审批环节、压缩办理时间、降低办事成本、简化申请材料、探索实施容缺办理机制等举措。健全完善重大项目协调推进领域的动态跟踪、过程督导、定期研判机制，落实“13710”工作制度、“五快一提”工作机制，扎实开展“万人助万企”活动，当好金牌“店小二”。**三是**积极开展“三服务三促进”活动。通过“首席服务员”“银行访千企”“金融支持就业创业”等活动，创新“惠商贷”“薯保贷”“烩面贷”等信贷产品，促进惠企政策快速显效。

（四）强化项目督导服务。**一是**全面对标对表省市“四比四看”活动方案，深入开展自查自纠，找准短板弱项，进一步细化完善项目台账，制定具体时间表、路线图，确保年度目标圆满完成。**二是**按照“项目攻坚年”实施方案，加强对各类重点项目责任单位的督导考评，强化项目台账管理，坚持周例会、周调度、月通报、季分析、半年观摩机制，加强重点项目监控，实时掌控项目推进工作进度和推进过程中出现的问题，及时研究、协调解决。持续加大重点项目督查通报力度，采取重点督办、定期督办和不定期抽查的办法，严督实查，跟踪问效，确保各项目标任务按照时序节点高效推进。